Załącznik nr 2

NR SPRAWY: GKiI.271.1.148.2015.KM

# UMOWA

# Nr GKiI.272.      .2015.KM

# W dniu ............................. w Czernicy:

GMINA CZERNICA

z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez .....................

i

........................................................, zwany dalej „Wykonawcą”,

zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu toalety damskiej, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w budynku Urzędu Gminy Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Zakres robót do wykonania:

1) wykonanie projektu wnętrza wraz z kosztorysem;

2) demontaż wszystkich urządzeń i instalacji;

3) demontaż ścianek działowych i sufitu podwieszanego;

4) demontaż okładzin ściennych i podłogowych;

5) wymiana drzwi z poszerzeniem otworu drzwiowego;

6) wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznych i wentylacji (zgodnie z projektem);

7) wykonanie sufitu podwieszanego;

8) wykonanie okładzin ściennych i podłogowych;

9) montaż urządzeń i elementów oświetlenia;

10) utylizacja odpadów.

3. Projekt wnętrza wraz z kosztorysem Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy a Zamawiający zobowiązuje się do jego akceptacji lub wniesienia uwag w terminie do 4 dni od jego otrzymania.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, iż służące realizacji przedmiotu umowy urządzenia, materiały i ich części wchodzące w skład przedmiotu umowy są fabrycznie nowe, nie posiadają wad fizycznych ani prawnych oraz są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

§ 3.

1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za plac budowy od daty jego protokolarnego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych prac w czasie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych robót przed dokonaniem odbioru końcowego prac.

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających w budynku.

6. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego i prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

§ 4.

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy, upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz do podpisania protokołu odbioru jest ............................

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ................................

§ 5.

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia 15.12.2015r.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6.

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w trakcie realizacji  przedmiotu umowy, nie później niż w dniu, o którym mowa w § 5 ust. 1,

2) w odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy,

3) odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym,

4) czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia do gotowości odbioru a zakończą, w przypadku braku usterek, w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad, Zamawiający może:

1) dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

2) nie dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;

3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru;

4) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

4. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 7 .

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. zł brutto (słownie: ........................................), w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych robót bez wad, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość robót objętych niniejszą umową, w tym na:

1) jakość prowadzonych prac – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego

2) na materiały i urządzenia stanowiące części składowe przeprowadzonych robót - na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru, niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producentów tych materiałów.

2. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji strony przeprowadzą odbiór gwarancyjny, mający na celu ustalenie ewentualnych usterek oraz wyznaczą termin ich usunięcia w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca udziela rękojmi na całość robót objętych niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 9.

# 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub nie zgłoszenie gotowości do odbioru, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt.1 , w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust 1,  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 5 ust. 1,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# 3. Zamawiający zastrzega sobie, że niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 10.

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. W przypadku takim Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§ 11.

1. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga zgody wszystkich stron oraz wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)  wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA