# LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA LATA 2008-2010 – PO ZMIANACH                      Załącznik nr 1  do uchwały

Nr XXI/122/2008  Rady Gminy

Czernica   z dnia 27 listopada 2008 r.

PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewania ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

| Nazwa zadania programu nr 1 Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice- osiedle gminy Dział 900, 90001 § 6050 | Urząd Gminy | 2007-2009 | 4.000.000 | 10.000 | 100.000 | 900.000 |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice Dział 900, 90001 § 6050 | Urząd Gminy | 2006-2008 | 8.600.000 | 540.000 | 100.000 |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach północnej części Gminy – etap I rurociąg przesyłowy z Dobrzykowie do Nadolic Małych i sieć kanalizacyjna w Nadolicach Małych Dział 900, 90001 § 6050 | Urząd Gminy | 2008-2009 | 4.000.000 | - | 4.069.000 | 250.0000 | - |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach północnej części Gminy – dalsze etapy Dział 900, 90001 § 6050 | Urząd Gminy | 2008-2011 | 40.000.000 | - | 143.800 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| RAZEM |  |  |  | 550.000 | 4.412.800 | 3.150.000 | 2.000.000 |

## PROGRAM NR 2  - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

| Nazwa zadania programu nr 2 Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Budowa dróg na terenie działek budowlanych sprzedawanych przez gminę w Dobrzykowicach – etap I Dział 600,60016 § 6050 | Urząd Gminy | 2007-2010 | 3.000.000 | 1.094.500 | 325.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Budowa ulicy Wrocławskiej w Ratowicach Dział 600, 60016 & 6050 | Urząd Gminy | 2007 - 2008 | 1.420.000 | 20.000 | 1.265.000 |  |  |
| 3 Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim – droga transportu rolnego Dział 600, 60016 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 – 2010 | 2.030.000 | - | 30.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4. Budowa chodników na terenie gminy – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620 | Urząd Gminy | 2008 - 2012 | 500.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
| 5. Budowa chodnika we wsi Chrząstawa Mała Dział 600, 60016 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 - 2010 | 1.230.000 | - | 30.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6.Poszerzenie skrzyżowania ulicy Poprzecznej z Główną w Wojnowicach – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620 | Urząd Gminy | 2008 - 2009 | 300.000 | - | - | 270.000 |  |
| 7. Modernizacja drogi Jeszkowice – Wojnowice Dział 600,60016 § 6050 | Urząd Gminy | 2007-2008 | 900.000 | 870.000 | 30.000 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | 1.114.500 | 1.680.000 | 2.170.000 | 1.900.000 |

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacje szkół i sal gimnastycznych, modernizacje zasobów mieszkaniowych gminy.

| Nazwa zadania programu nr 3 Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801,80101 § 6050 | Szkoła Podstawowa w Ratowicach | 2003-2008 | 1.081.300 | 173.500 | 440.000 | - | - |
| 2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050 | Urząd Gminy | 2004 – 2009 | 1.600.000 | 500 | 2.000 | 300.000 | - |
| 3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050 | Urząd Gminy | 2005- 2008 | 850.000 | 49.500 | 50.000 | - | - |
| 4. Budowa ośrodka zdrowia na terenie gminy Czernica Dział 851, 85121 § 6050 | Urząd Gminy | 2009 – 2012 | 2.000.000 | - | - | 150.000 | 500.000 |
| 5. Termomodernizacja obiektów gminnych Dział 700, 70005 § 6050 | Urząd Gminy | 2007- 2011 | 3.000.000 | 50.000 | - | 200.000 | 200.000 |
| 6. Rozbudowa remizy OSP w Chrząstawie Wielkiej Dział 754, 75412 § 6050 | Urząd Gminy | 2006-2008 | 510.000 | 10.000 | 500.000 | - |  |
| 7. Budowa przedszkola gminnego w Dobrzykowicach 801, 80104 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 - 2009 | 2.000.000 | - | 100.000 | 400.000 | - |
| 8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 921,92109 § 6050 | Urząd Gminy | 2009 - 2011 | 2.000.000 | - | - | 200.000 | 250.000 |
| 9. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050 | Urząd Gminy | 2007- 2011 | 8.000.000 | 215.000 | 130.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 710, 71035 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 - 2009 | 800.000 | - | 10.000 | 600.000 | - |
| 11. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050 | Urząd Gminy | 2007 – 2008 | 2.010.000 | 10.000 | 185.000 | - | - |
| 12. Budowa lokali socjalnych w Gajkowie Dział 700, 70005 § 6050 | Urząd Gminy | 2007 - 2008 | 970.000 | 30.000 | 820.560 | 400.000 |  |
| 13. Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich Dział 754, 75412 § 6050 | Urząd Gminy | 2007 – 2008 | 250.000 | 41.000 | 270.000 | - |  |
| 14. Przebudowa budynku po szkole w Ratowicach na cele mieszkalne i biurowe Dział 700, 70005 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 - 2010 | 2.130.000 | - | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15. Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 - 2012 | 8.000.000 | - | - | 200.000 | 2.000.000 |
| 16. Budowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050 | Szkoła Podstawowa w Kamieńcu | 2008 - 2009 | 150.000 | - | 50.000 | 100.000 |  |
| 17. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzykowicach Dział 921, 92109 § 6050 | Urząd Gminy | 2008-2010 | 1.660.000 | - | - | 150.000 | 1.500.000 |
| RAZEM |  |  |  | 579.500 | 2.657.560 | 5.200.000 | 6.950.000 |

### PROGRAM IV – BUDOWA I MODRNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa gminy.

| Nazwa zadania programu nr 4 Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Budowa boiska sportowego w Chrząstawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050 | Urząd Gminy | 2008 – 2010 | 200.000 | - | - | 100.000 | 25.000 |
| 2. Budowa gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi po terenie Gminy- etap I opracowanie strategii rozwoju sportu i turystyki Dział 926, 92601 § 6050 | Urząd Gminy | 2007 – 2012 | 5.000.000 | - | 20.000 | 200.000 | 250.000 |
| 3. Budowa boiska sportowego w Kamieńcu Wrocławskim – Orlik 2012 Dział 926, 92601 § 6050 | Urząd Gminy | 2008-2009 | 2.000.000 | - | 1.299.000 | 120.000 | - |
| RAZEM |  |  |  | - | 1.319.000 | 420.000 | 275.000 |

### PROGRAM V – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Cel programu – rozbudowa  istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy dostaw wody dla mieszkańców.

| Nazwa zadania programu 5 Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Budowa sieci wodociągowej z Nadolic do Chrząstawy – równoległa nitka Dział 900, 90017 § 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2008 – 2009 | 1.450.000 | - | - | - |  |
| 2. Połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem Gminy Czernica Dział 400, 40002 § 6050 | Urząd Gminy | 2007- 2008 | 1.120.000 | 20.000 | 50.000 | - |  |
| RAZEM |  |  |  | 20.000 | 50.000 | - |  |

KOSZTY PROGRAMU  I     - 4.412.800 ZŁ

II    - 1.680.000 ZŁ

III   -  2.657.560 ZŁ

IV   -  1.319.000 ZŁ

V   -       50.000 ZŁ

RAZEM                              10.119.360 ZŁ